(projekt)

UMOWA IZPŚ.271.8.2023

zawarta w dniu …….2023 r. pomiędzy :

Gminą Radłów, 46-331 Radłów, ul. Oleska 3

NIP: 576-15-00-457

reprezentowaną przez:

Włodzimierza Kierata - Wójta Gminy Radłów

przy kontrasygnacie Agnieszki Kopacz – Skarbnika Gminy Radłów

zwaną dalej Zamawiającym,

a

………………………………..

reprezentowaną przez:

……………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest usunięcie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Radłów w ramach realizacji zadania pn. "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radłów  w roku 2023".

2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje

1) odbiór wcześniej zdemontowanych wyrobów azbestowych wraz z zapakowaniem, zważeniem i ich unieszkodliwienie, których właścicielami są osoby fizyczne, w ilości około 6 202,39 m2, wadze 99,26 Mg według załącznika nr 2.

2) transport odpadów azbestowych na specjalistyczne składowisko odpadów w celu ich

unieszkodliwienia;

3) uporządkowanie terenu, na którym prowadzono pracę oraz jego zaplecza;

4) zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwym organom co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem prac - jeżeli dotyczy.

5) przygotowanie szczegółowego harmonogramu prac przez Wykonawcę;

6) wszelkie prace i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca ustala z właścicielami budynków terminy wykonania usług, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

4. Strony zgodnie postanawiają, że niniejsza umowa zawierana jest pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego umowy dotacji w związku z realizacją „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Radłów na lata 2021-2032” w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i przyznania tejże dotacji. W przypadku nieotrzymania dotacji zadanie nie będzie realizowane, a Wykonawcy nie służy w takim wypadku roszczenie o odszkodowanie.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w uzgodnionym terminie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

1) ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.);

2) ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn.zm.);

3) ustawą z dnia 19.06.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2020 r. poz. 1680);

4) ustawą z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147 z późn. zm.);

5) rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 Nr 216, poz. 1824);

6) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ), zmienionym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U z 2010 nr 162 poz.1089).

2. Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem urządzić zaplecze dla wykonywanych prac oraz zabezpieczyć teren, na którym trwa usuwanie azbestu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli realizacji wykonania przedmiotu umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wszystkie prace wynikające z niniejszej umowy wykonać w terminie do dnia 30.10.2023 r.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 
z winy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca zaniedbuje bądź nienależycie wykonuje obowiązki określone w § 1 niniejszej umowy i pomimo pisemnego upomnienia uchybienia takie nie zostaną usunięte.

§ 4

- Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności obejmującej przedmiot umowy, posiada decyzję zatwierdzająca program gospodarki odpadami obejmującą wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (w tym zawierających azbest), a także (lub jego podwykonawca) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych. Odpady zostaną zdeponowane na składowisku posiadającym decyzję zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie.

- Wykonawca zapewni materiały i sprzęt oraz pracowników niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 5

- Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność, w tym wypadkową, a także odszkodowawczą za zniszczenie rzeczy, w tym za szkody poczynione na nieruchomości.

- Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia we własnym zakresie szkód spowodowanych niewłaściwym wykonaniem obowiązków wynikających z umowy.

- Wykonawca zapewni nadzór oraz właściwe przestrzeganie przepisów BHP w na terenie, na którym wykonywane będą prace.

- Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników lub osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami.

- W przypadku niewywiązania się ze swoich obowiązków Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia rzeczywistych kosztów poniesionych przez Zamawiającego.

- W przypadku podniesienia roszczeń odszkodowawczych lub jakichkolwiek innych przeciwko Zamawiającemu Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności, w szczególności przystąpić do ewentualnego postępowania przedsądowego lub sądowego, a także zwrócić wszelkie ewentualne wypłacone przez zamawiającego w związku z takimi postępowaniami kwoty.

§ 6

1. Wynagrodzenie za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury. Strony postanawiają, iż zapłata będzie uważana za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

2. Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie następujących dokumentów:

1) pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu realizacji prac i zgłoszeniu do odbioru przedmiotu zamówienia;

2) protokołów spisanych przez Właściciela posesji i Wykonawcę w obecności przedstawiciela Zamawiającego - po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzające rzeczywistą ilość zdemontowanych/odebranych wyrobów zawierających azbest (z podaniem ich powierzchni i masy) zgodnie z zapytaniem ofertowym, adres właściciela nieruchomości;

4) kart przekazania odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów azbestowych, potwierdzających m.in. masę odebranych przez składowisko wyrobów zawierających azbest z pieczątką składowiska i zestawienie w/w kart zgodnie z zapytaniem ofertowym,

5) oświadczenia złożonego przez Wykonawcę właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, na których przeprowadzono prace, o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie  sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie obliczone na postawie stawki jednostkowej za odbiór z załadunkiem, transportem i unieszkodliwieniem 1 m2 płyt azbestowo - cementowych wynoszącej:…… zł netto + podatek VAT%  tj.: … zł, co daje łączną wartość zamówienia w wysokości: ……………. zł za 1 m2 (słownie: …. ) brutto.

4. Należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie umowy będzie odpowiadało iloczynowi ustalonej w ust. 3 stawki jednostkowej i rzeczywistej ilości m2 usuniętych wyrobów azbestowych.

§ 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości zamówienia ustalonej w § 6 ust. 3 za każdy dzień opóźnienia;

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości zamówienia ustalonej w § 6 ust. 3.

2. W przypadku zwłoki w zapłaceniu należności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki    ustawowe za opóźnienie za każdy dzień zwłoki.

3. W przypadku nieotrzymania kwoty dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w tym niedotrzymania terminu wykonania umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości równej kwocie nieotrzymanej dotacji.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 8

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie aneksu, który stanowić będzie integralną część umowy.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferty Wykonawcy, chyba że wprowadzenie takich zmian wynika   z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 9

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego i wynikających z niniejszej umowy.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy a dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający:                                                                                             Wykonawca: